**Tercer Informe | Equipo QA | Proyecto Reffindr**

**Responsable:** Carlos Daniel Jiménez Cálcena, Líder de QA

Equipo: Maria Alejandra Atanasios – Mónica Godino – Carlos Daniel Jiménez Cálcena  
**Fecha:** 29-11-2024

En esta semana completamos el Sprint 3, ejecutando los primeros casos de prueba diseñados y entregados a Igrowker en el spritn 2, (Pruebas funcionales y validación de mensajes de error), más algunas adicionales que empezamos a ejecutar para garantizar la calidad y solidez del producto, como son por ejemplo las pruebas a las API de Back-End

Para ello fue necesario configurar los enviroments correspondientes y como a principio de la semana tuvimos el bloqueante del despliegue de los servidores, empezamos a ejecutar varias pruebas de manera local clonando cada uno de los repositorios correspondientes.

En líneas generales venimos bien, solo que consideramos que se encuentra algo demorado varias implementaciones de funcionalidades de la app, algunas de back y la mayoría de front, ya que todavía podemos realizar muy pocas pruebas en la pantalla de usuario.

Para el próximo sprint nos abocaremos a pruebas críticas y a implementar varias automatizaciones para lograr cubrir el mayor porcentaje posible en el menor tiempo y de esa manera poder compartir a cada líder desarrollador, los errores, bugs, defectos o oportunidades de mejora que encontramos en la app que están desarrollando. También desde este momento empezaremos a actualizar todos los TK de cada Issue publicado en Github Projects y también crearemos las que consideremos pertinentes para su revisión y de esa manera completar un canal y un circuito formal de comunicación con cada área involucrada en el desarrollo de este proyecto.

Sin mas, me despido.

Saludos.

CDJC